技能五子棋小程序 - 团队开发文档

## 一、项目概述

**项目名称**：技能五子棋

**技术栈**：微信小程序 + JavaScript

**开发周期**：3天

**目标分数**：2分（小程序/移动端APP类）

**核心创新点**：传统五子棋 + 技能系统 + AI对战

---

## 二、功能范围（确定版）

### 核心功能（必须完成）

- ✅ 15x15五子棋棋盘

- ✅ 人 vs AI（电脑对战）

- ✅ 一局一胜制

- ✅ 技能系统（5-10个技能，每局随机抽取3个）

- ✅ 胜负弹窗 + 重新开始

- ✅ 当前回合显示

### 不做的功能（时间不够）

- ❌ 邀朋友对战

- ❌ 随机匹配

- ❌ 三局两胜

- ❌ AI难度选择（固定简单AI）

---

## 三、页面结构（共1个核心页面）

```

对战页（pages/game/game）

├── 标题栏：技能五子棋

├── canvas棋盘：15x15，点击落子

├── 回合指示器：显示当前谁下棋

├── 技能按钮区：3个技能按钮

└── 控制按钮：重新开始

```

> 首页和技能库页用弹窗实现，不单独做页面

---

## 四、对战页布局图

```

┌─────────────────────────────────────┐

│           技能五子棋                 │

├─────────────────────────────────────┤

│  ┌─────────────────────────────┐   │

│  │                             │   │

│  │        15x15 棋盘           │   │

│  │        (canvas绘制)         │   │

│  │                             │   │

│  └─────────────────────────────┘   │

├─────────────────────────────────────┤

│  当前回合：● 黑棋（玩家）            │

├─────────────────────────────────────┤

│  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐          │

│  │技能1│ │技能2│ │技能3│          │

│  │可用 │ │冷却2│ │可用 │          │

│  └─────┘ └─────┘ └─────┘          │

├─────────────────────────────────────┤

│           [重新开始]                 │

└─────────────────────────────────────┘

```

---

## 五、游戏逻辑流程

```

打开小程序 → 进入对战页 → 初始化棋盘 → 玩家先手（黑棋）

↓

玩家点击棋盘落子

↓

判断是否胜利？

├─ 是 → 弹窗"黑棋胜利" → 点击重新开始

└─ 否 → 切换AI回合

↓

AI自动落子（白棋）

↓

判断是否胜利？

├─ 是 → 弹窗"白棋胜利" → 点击重新开始

└─ 否 → 切换回玩家回合

↓

玩家可以使用技能（每局随机3个）

```

---

## 六、技能系统说明

### 技能触发流程

```

玩家点击技能按钮 → 检查冷却 → 使用技能 → 效果生效 → 进入冷却 → 切换回合

```

### 技能示例（10个中每局随机选3个）

| 技能名 | 效果 | 冷却回合 |

|--------|------|---------|

| 飞沙走石 | 移除对手最近落的3颗棋子 | 5 |

| 定身术 | 对手跳过下一回合 | 4 |

| 复制粘贴 | 复制自己最后一颗棋子到随机空位 | 4 |

| 时空回溯 | 悔棋一步（回到上回合） | 3 |

| 天降神兵 | 在任意空位额外下一颗自己的棋子 | 5 |

| 迷雾重重 | 对手下一回合看不到棋盘坐标 | 3 |

| 借力打力 | 交换自己和对手最后一颗棋子的位置 | 4 |

| 金蝉脱壳 | 移除自己最后一颗棋子，重新下 | 3 |

| 双倍快乐 | 本回合可以连续下两子 | 5 |

| 同归于尽 | 移除棋盘中心3x3区域所有棋子 | 6 |

---

## 七、项目目录结构

```

/miniprogram

├── pages/

│   └── game/

│       ├── game.js      ← C负责（主页面逻辑）

│       ├── game.wxml    ← C负责（页面结构）

│       └── game.wxss    ← C负责（页面样式）

├── utils/

│   ├── board.js         ← A负责（棋盘绘制）

│   ├── rule.js          ← B负责（游戏逻辑）

│   ├── skill.js         ← C负责（技能系统）

│   └── ai.js            ← C负责（AI逻辑）

└── app.js / app.json    ← C负责

```

---

## 八、接口约定（三人必须遵守）

### 棋盘数据格式

```javascript

// board: 15x15 二维数组

// 0 = 空

// 1 = 黑棋（玩家）

// 2 = 白棋（AI）

```

### 模块接口

| 模块 | 文件 | 负责 | 暴露函数 | 被谁调用 |

|------|------|------|---------|---------|

| A | `utils/board.js` | 棋盘绘制 | `drawBoard(ctx, board, canvasSize)` | C |

| A | `utils/board.js` | 坐标转换 | `getBoardPosition(x, y, canvasSize)` | C |

| B | `utils/rule.js` | 胜负判断 | `checkWin(board, lastX, lastY)` | C |

| B | `utils/rule.js` | 切换玩家 | `switchPlayer(currentPlayer)` | C |

| B | `utils/rule.js` | 重置游戏 | `resetGame()` | C |

| C | `utils/skill.js` | 技能系统 | `useSkill(skillId, board, player)` | C自己 |

| C | `utils/ai.js` | AI落子 | `getAIMove(board)` | C自己 |

---

## 九、三人分工

| 成员 | 负责模块 | 核心任务 | 代码量 | 难度 |

|------|---------|---------|--------|------|

| **A** | 棋盘模块 | canvas绘制棋盘和棋子、坐标转换 | ~150行 | ⭐⭐⭐ |

| **B** | 游戏逻辑 | 胜负判断（8方向）、回合切换、重置 | ~120行 | ⭐⭐⭐ |

| **C** | 主页面+技能+AI | 页面整合、技能效果、AI落子 | ~300行 | ⭐⭐⭐⭐ |

### 各成员独立开发，互不阻塞

- A和B只需要实现自己的函数，不需要知道小程序页面怎么写

- C负责把所有模块拼起来

---

## 十、3天开发计划

### Day 1（半天共同 + 半天独立）

| 时间 | 三人一起 | A | B | C |

|------|---------|---|---|---|

| 9:00-11:00 | 确认接口、数据格式 | - | - | - |

| 11:00-12:00 | 搭建小程序空项目 | - | - | 创建目录结构 |

| 13:00-15:00 | - | 用AI生成`board.js` | 用AI生成`rule.js` | 用AI生成`game.js`框架 |

| 15:00-18:00 | - | 调试canvas绘制 | 调试胜负判断 | 调试canvas点击事件 |

### Day 2（完全并行）

| 时间 | A | B | C |

|------|---|---|---|

| 9:00-12:00 | 完善棋子阴影、动画 | 完善8方向检测 | 生成`skill.js` + `ai.js` |

| 13:00-15:00 | 测试画板性能 | 测试边界情况 | 调试技能效果 |

| 15:00-18:00 | 修复bug | 修复bug | 调试AI随机落子 |

### Day 3（联调 + 打磨）

| 时间 | 三人一起 |

|------|---------|

| 9:00-11:00 | 整合代码：C把A和B的模块放进去 |

| 11:00-12:00 | 测试：完整对局 |

| 13:00-15:00 | 测试技能效果 + 修复bug |

| 15:00-17:00 | 美化UI + 加胜负弹窗 |

| 17:00-18:00 | 录制演示视频 + 准备报告 |

---

## 十一、大模型提示词（每人复制使用）

### A的提示词（生成 board.js）

```

请帮我写一个微信小程序的棋盘模块，保存为 utils/board.js，要求：

1. 功能：绘制15x15五子棋棋盘和棋子

2. 暴露以下函数：

- drawBoard(ctx, board, canvasSize)

- getBoardPosition(x, y, canvasSize)

3. 棋盘背景木色，线条深灰，黑棋黑色圆形，白棋白色圆形加黑边

4. 给出完整代码

```

### B的提示词（生成 rule.js）

```

请帮我写一个五子棋游戏逻辑模块，保存为 utils/rule.js，要求：

1. 功能：15x15五子棋核心逻辑

2. 暴露以下函数：

- checkWin(board, lastX, lastY) 返回 true/false

- switchPlayer(currentPlayer) 返回新玩家

- resetGame() 返回空棋盘

3. 判断条件：连续5个相同颜色棋子

4. 给出完整代码

```

### C的提示词（生成主页面）

```

请帮我写一个微信小程序五子棋主页面，要求：

1. 页面路径：pages/game/game

2. 引入模块：board.js, rule.js, skill.js, ai.js

3. 功能：

- canvas绘制棋盘，支持点击落子

- 玩家先手（黑棋），AI后手（白棋）

- 底部显示3个技能按钮

- 重新开始按钮

- 胜负弹窗

4. 给出完整的 game.js, game.wxml, game.wxss

```

---

## 十二、常见问题解决

| 问题 | 解决方案（复制给大模型） |

|------|----------------------|

| canvas坐标不对 | `"canvas点击坐标转换不准确，15x15网格，帮我修正"` |

| 胜负判断不生效 | `"checkWin函数检测不到胜利，帮我检查并修复"` |

| 技能效果不生效 | `"技能使用后棋盘没有变化，帮我检查useSkill函数"` |

| 模块找不到 | `"小程序报错 module not found，如何解决"` |

---

## 十三、报告重点（最后写）

1. **创新点**：传统五子棋 + 技能系统，每局技能随机

2. **AI使用**：用大模型生成全部代码，展示提示词和调试过程

3. **分工协作**：三人独立开发，接口约定，最后整合

---

**以上就是完整的团队开发文档，直接发给队友，按此执行即可！**